# Tab 1

# TRABAJO FINAL INTEGRADOR

# 1.ª Entrega — Propuesta de Proyecto y Repositorio

Carrera: Analista de Programación (Tecnicatura Universitaria en Programación Virtual - UTN La Plata)

Proyecto: TechFlow. Sistema Integral de Gestión Comercial e Inteligencia Operativa para el Rubro de Tecnología y Electrónica

Integrantes del Equipo:

- Brian Gutiérrez Colque

- Federico Iacono

- David Gutiérrez

## 1. Información General

- Nombre de la Propuesta / Producto: TechFlow (Sistema de Gestión Comercial y Analítica de Datos)

- Dominio de Aplicación: Comercio minorista, e-commerce e intermediación de productos tecnológicos y electrónica de consumo (celulares, ordenadores, periféricos y accesorios).

- Institución: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata (UTN FRLP).

- Materia: Trabajo Integrador Final de Carrera.

- Fecha de Presentación: Agosto de 2026.

## 2. Resumen Ejecutivo (Executive Summary)

TechFlow se concibe como un software de gestión comercial (ERP ligero y especializado) orientado a dar solución a las problemáticas operativas de pequeños emprendedores y micro-PYMEs dedicadas a la comercialización de tecnología, electrónica y telefonía celular.

El sistema integra de manera unificada el control de inventarios complejos (EJ: manejo de variantes técnicas, especificaciones y números de serie/IMEI), la gestión de transacciones comerciales de compra y venta, el seguimiento de clientes/proveedores con cuentas corrientes o saldos pendientes, y un panel de analítica asistido por componentes de Inteligencia Artificial. La arquitectura propuesta implementa un enfoque híbrido de persistencia de datos (PostgreSQL para transacciones ACID y MongoDB para logs y catálogos no estructurados) y una interfaz frontend moderna, reactiva y optimizada para la usabilidad comercial.

## 3. Planteo del Problema y Justificación del Dominio (Rubro Tech)

### 3.1. Contexto del Territorio y Oportunidad

En el escenario económico actual, el sector del comercio minorista de tecnología (revendedores independientes de smartphones, ensambladores de PC, venta de accesorios y servicios de reparación) ha experimentado un crecimiento acelerado. Muchos emprendedores inician su actividad utilizando canales digitales (redes sociales, e-commerce) y atención presencial de escala reducida.

### 3.2. Problemática Detectada

A través del análisis del sector, se identificaron las siguientes limitaciones críticas en los métodos tradicionales de gestión (planillas de Excel, cuadernos o herramientas genéricas discontinuadas):

- Complejidad en el Manejo de Stock y Atributos: A diferencia de otros rubros, los productos tecnológicos poseen especificaciones técnicas variables (memoria RAM, almacenamiento, color, marca, modelo) e identificadores unívocos esenciales (números de serie o códigos IMEI en telefonía). Las planillas tradicionales no garantizan la trazabilidad precisa de estos componentes.

- Descontrol en Saldos y Pagos Parciales: Es habitual que en este rubro existan seña de productos, pagos en cuotas informales o saldos pendientes de liquidación. La falta de un sistema transaccional integrado provoca inconsistencias contables y pérdida de capital.

- Ineficiencia en la Actualización de Precios y Márgenes: La volatilidad de costos exige actualizar márgenes de ganancia con frecuencia. Las herramientas no automatizadas derivan en ventas a precios desactualizados o cálculo erróneo de la rentabilidad real.

- Ausencia de Analítica Operativa: Los emprendedores no cuentan con visibilidad rápida sobre su volumen de ventas mensual, sus productos con mayor rotación (Fast-Moving Consumer Goods) o la proyección de reabastecimiento.

## 4. Definición de la Solución y Alcance del MVP

El objetivo general es desarrollar un producto de software aplicable al entorno comercial real, con alta capacidad de transferencia, accesible desde la nube y diseñado para resolver de forma ágil la operativa cotidiana.

### 4.1. Módulos Principales del Sistema

#### Módulo 1: Gestión de Inventario y Catálogo Técnico

- CRUD Avanzado de Productos: Alta, modificación y baja de artículos con categorización jerárquica (Celulares, Notebooks, Audio, Periféricos, Componentes).

- Soporte de Atributos Variables: Registro de campos dinámicos específicos por categoría (ej. procesador, RAM, almacenamiento).

- Control de Stock y Series: Almacenamiento de números de serie o IMEI por unidad física y alertas configurables por stock mínimo crítico.

#### Módulo 2: Gestión de Ventas, Pedidos y Cobros

- Terminal de Ventas Rápidas: Interfaz agilizada para el registro de transacciones de caja diaria.

- Manejo de Estados de Pedido: Flujo de trabajo formal (Pendiente de Pago, En Preparación, Completado, Cancelado).

- Gestión de Saldos y Cuentas Corrientes: Registro de cobros parciales y señas. El sistema valida reglas de negocio estrictas: un pedido o venta no puede ser marcado como Completado si el saldo restante es superior a cero.

#### Módulo 3: Gestión de Clientes y Proveedores

- Ficha unificada de clientes con historial consolidado de compras y estado de cuenta.

- Directorio de proveedores y registro de órdenes de compra/ingreso de mercadería para actualizar el inventario automáticamente.

#### Módulo 4: Panel de Métricas e Inteligencia Operativa

- Dashboard Visual: Indicadores clave de rendimiento (KPIs) sobre volumen de ventas, ingresos netos y productos más vendidos.

- Asistencia por Inteligencia Artificial (IA):

  - Generador de Contenido Comercial: Integración con API de IA (ej. Google Gemini API) para redactar descripciones publicitarias y fichas técnicas automáticas para redes sociales a partir de los datos cargados en el inventario.

  - Resumen Ejecutivo de Métricas: Un asistente capaz de generar un reporte sintetizado en lenguaje natural sobre las tendencias de ventas del período seleccionado.

### 4.2. Límites Declarados del Proyecto (Out of Scope para el MVP)

Para garantizar la viabilidad temporal del desarrollo dentro del calendario académico, se excluyen explícitamente de esta versión inicial:

- Facturación electrónica directa integrada con entes fiscales (ej. AFIP).

- Pasarelas de pago bancarias con conciliación en tiempo real (ej. Webhooks de Mercado Pago).

- Módulo de impresión fiscal o controladores físicos de hardware de caja.

## 5. Arquitectura Técnica y Stack Tecnológico

La solución se basará en una arquitectura desacoplada (Frontend / Backend API REST / Persistencia Híbrida) para garantizar mantenibilidad, escalabilidad y buenas prácticas de ingeniería de software.

### 5.1. Stack Tecnológico Detallado

- Frontend:

  - Librería / Lenguaje: React con TypeScript Handbook (vía Vite).

  - Diseño y UI: Tailwind CSS.

  - Gestión de Estado y Datos: Zustand (estado global) y TanStack Suite (TanStack Query para peticiones asíncronas, TanStack Table para grillas complejas y TanStack Form para validaciones).

- Backend:

  - Servicio Principal: Spring Boot (Java) o FastAPI (Python) con Pydantic/SQLModel para la construcción de la API REST.

  - Seguridad: Autenticación y autorización basada en tokens JSON Web Tokens (JWT).

- Bases de Datos (Modelo Híbrido Polyglot Persistence):

  - Relacional (PostgreSQL): Almacenamiento de entidades transaccionales con restricciones ACID rígidas (Ventas, Saldos, Usuarios, Clientes, Tablas maestras).

  - NoSQL Orientada a Documentos (MongoDB): Almacenamiento del catálogo dinámico de especificaciones técnicas, logs de auditoría de sistema y registros no estructurados de interacciones (cumpliendo con la integración de la asignatura Base de Datos II).

- Servicios Cloud y Despliegue (Entorno Online Obligatorio):

  - Frontend Host: Vercel o Netlify.

  - Backend Host: Render o Railway.

  - Database Cloud: MongoDB Atlas y Supabase/Aiven para PostgreSQL.

## 6. Metodología de Trabajo, Plan de Entregas y Herramientas

### 6.1. Metodología Ágil

El equipo trabajará bajo un marco ágil simplificado basado en Kanban, organizando los requerimientos en historias de usuario y tareas técnicas.

- Gestión del Proyecto: Se utilizará un tablero centralizado en Trello para dar seguimiento al estado de los avances (Backlog, En Proceso, En Revisión, Completado).

- Control de Versiones: Git con flujo de trabajo basado en ramas (main, develop, y feature branches).

### 6.2. Cronograma General y Fechas Hito

| Instancia | Fecha Límite | Entregables Principales |
| --- | --- | --- |
| 1.ª Entrega | 30/08/2026 | Documento de propuesta formal de proyecto, plan de trabajo, definición del stack técnico y declaración del repositorio único de GitHub. |
| 2.ª Entrega | 27/09/2026 | Esquema DDL/DML de PostgreSQL, modelo de documentos en MongoDB, listado de módulos desarrollados y aprobación formal del tutor/comité. |
| Entrega Final | 14/11/2026 | Código fuente completo en GitHub, servicios desplegados e integrados en la nube, documentación técnica/README y video explicativo del proyecto. |
| Defensa Oral | Mesa de Examen | Exposición oral y justificación del proyecto ante el comité evaluador. |

## 7. Estructura y Organización del Repositorio Único (GitHub)

Acorde a las normativas de la materia, la totalidad de los artefactos del sistema habitarán dentro de un único repositorio centralizado.

- Enlace al Repositorio: https://github.com/………………………..

### Estructura de Directorios Propuesta:

Plaintext

techflow-tfi/
├── .github/                 # Workflows y plantillas de código
├── docs/                    # Informes de entrega (1a, 2a y Final) y diagramas
│   ├── entrega-1/
│   ├── entrega-2/
│   └── diagramas/           # DER, diagramas de arquitectura y clases
├── frontend/                # Aplicación React + TypeScript + Vite
│   ├── src/
│   ├── package.json
│   └── tailwind.config.js
├── backend/                 # API REST (Spring Boot o FastAPI)
│   ├── src/
│   └── pom.xml / main.py
├── database/                # Scripts de persistencia
│   ├── postgresql/          # Scripts DDL, DML y migraciones
│   └── mongodb/             # Colecciones, esquemas JSON y scripts de inicialización
└── README.md                # Documentación general, instalación y links de despliegue

# Relevamiento de campo David

# TRABAJO FINAL INTEGRADOR

(Relevamiento de campo)

# 1.ª Entrega — Propuesta de Proyecto y Repositorio

Carrera: Analista de Programación (Tecnicatura Universitaria en Programación Virtual - UTN La Plata)

Proyecto: TechFlow. Sistema Integral de Gestión Comercial e Inteligencia Operativa para el Rubro de Tecnología y Electrónica

Integrantes del Equipo:

- Brian Gutiérrez Colque

- Federico Iacono

- David Gutiérrez

## 1. Información General

- Nombre de la Propuesta / Producto: TechFlow (Sistema de Gestión Comercial y Analítica de Datos)

- Dominio de Aplicación: Comercio minorista, e-commerce e intermediación de productos tecnológicos y electrónica de consumo (celulares, ordenadores, periféricos y accesorios).

- Institución: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata (UTN FRLP).

- Materia: Trabajo Integrador Final de Carrera.

- Fecha de Presentación: Agosto de 2026.

## 2. Planteo del Problema general

Paso 0 — Radiografía del Nicho de Servicio Técnico y Reparaciones

El sector de soporte técnico (celulares, computadoras, electrodomésticos y talleres mecánicos) sufre de manera generalizada por el desorden operativo y la fuga invisible de dinero. Quienes manejan estos comercios suelen ser excelentes técnicos, pero enfrentan serias dificultades al actuar como administradores, debido a la falta de herramientas que centralizan sus procesos. Un software que todo taller de reparación necesita:

### Paso 1 — Elegimos 2 o 3 tipos de servicio técnico

Nuestra elección: Reparación y venta de PC, notebooks, celulares no asumimos que son iguales.

Porque elegimos este nicho: los locales de celulares suelen ser atendidos por sus propios dueños (estructuras de 1 a 3 personas). Podemos caminar por una zona comercial o via redes sociales, contactar a 15 locales, ofrecerles usar tu sistema gratis por unos meses a cambio de feedback y en una semana podemos tener usuarios reales testeando nuestra app. Conseguir que talleres grandes o medianos que nos dejen instalar un software experimental es infinitamente más difícil debido al riesgo de frenar su operación y a la posible falta de confiaza además de que ese mercado esta más competido por grandes plataformas y tienen posibles bases de datos o una integración más estrecha con proveedores distribuidores etc.

### Paso 2 — Investigación de campò

Buscamos al menos 5 negocios por tipo para encontrar información para encontrar patrones.

¡Hola! ¿Cómo estás? 👋

Somos tres estudiantes de la Tecnicatura en Programación y Desarrollo de Software de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN): David Gutierrez, Brian Gutierrez y Fede Iacono.

Estamos desarrollando nuestro proyecto final de carrera y decidimos hacer algo diferente: en lugar de crear una aplicación suponiendo qué necesitan los negocios, queremos conocer primero los problemas reales de los servicios técnicos para desarrollar una solución basada en ellos.

📱 ¿A quiénes buscamos?

Negocios de reparación de celulares, PC, notebooks, electrónica y similares que, además, comercialicen productos o repuestos.

👉 ¿Nos ayudás con tu experiencia?

Completar este breve formulario te llevará solo entre 3 y 5 minutos:

https://forms.gle/NDzLB3nHzBMhK1ri9

🎁 Nuestro agradecimiento:

No buscamos venderte nada, queremos escucharte. Como agradecimiento por ayudarnos en esta investigación, todos los negocios participantes tendrán 6 meses de acceso 100% sin costo a la plataforma, incluyendo las funcionalidades que desarrollemos a partir de tus necesidades.

¡Muchas gracias por ayudarnos a crear una herramienta que realmente sirva! 🙌

Atentamente: David Gutierrez, Brian Gutierrez y Fede Iacono

Alumnos de la UTN

## Paso 3 — Resumen de la Investigación de campò (locales físicos)

### Resultados 16/08

Desglose de los Perfiles Encontrados

Perfil 1: El Auto-empleado Técnico (David Servicio Tecnico)

- Quién es: Trabaja 100% solo. No vende accesorios, vive puramente del servicio técnico.

- Su dolor: "Contestaciones". Pierde tiempo valioso hablando con clientes que no aceptan presupuestos o que exigen inmediatez. Trabaja en un estado deplorable de dispositivos y sufre con los equipos abandonados.

- Oportunidad SaaS: Este cliente necesita automatización drástica de WhatsApp. Si el sistema le permite enviar el presupuesto con un link donde el cliente hace clic en "Aceptar" o "Rechazar" desde su propio celular, le ahorrámos horas de chat manual.

Perfil 2: El Comercio Unipersonal con Venta (Fyencell)

- Quién es: Trabaja solo, pero expandió el negocio vendiendo accesorios y equipos. Multi-rubro (Celulares, PC, Consolas).

- Su dolor: Caos total. "La organización en general" y la logística de salir a buscar repuestos bajo demanda. No sabe cuánto gana realmente en el mes, cuánto dinero tiene parado en stock ni qué repuestos comprar.

- Oportunidad SaaS: Este cliente necesita informes financieros simplificados y un módulo de compras. Si tu sistema cruza las órdenes de reparación con el stock disponible y le genera una "Lista de compras semanal automática", le solucionamos la vida.

Perfil 3: El Taller Mediano (Eproved)

- Quién es: Estructura de 3 a 5 personas. Vende de todo (repuestos, hardware de PC, equipos, accesorios). Usa un Excel/papel compartido.

- Su dolor: Delegación y control. Quiere dejar de "tomar de todo", capacitar a sus empleados, delegar la atención al cliente y enfocarse en lo técnico para ver dónde está perdiendo plata.

- Oportunidad SaaS: Este cliente necesita roles de usuario y un módulo de capacitación/ayuda interna. Al tener empleados, necesita que el sistema tenga un rol "Recepcionista" (que solo ingresa equipos y cobra) y un rol "Técnico" (que solo ve las fallas y asigna repuestos). Sobre "saber qué necesitan mis empleados para dar una mejor atención" el sistema podría incluir plantillas de consejos técnicos o guías internas integradas.

Conclusiones Clave para tu MVP (Producto Mínimo Viable)

- La métrica más buscada: Todos quieren saber "Qué productos se venden más" y "Cuánto gané de forma neta en el mes (rentabilidad real limpia)". El éxito del proyecto dependerá de que implementemos un panel/dashboard financiero con buena usabilidad y accesibilidad.  El técnico odia la contabilidad; si le facilitamos la tarea, nos va a pagar por resolverlo.

- El cuello de botella común: Todos usan "WhatsApp manual" y sufren por los "Equipos archivados/olvidados". Necesitás integrar una API de WhatsApp (o un sistema de plantillas rápidas por links del navegador por ejemplo) para despachar las notificaciones de estado "Recibido / Presupuestado / Listo para retirar".

- La flexibilidad del inventario: Como vemos en él algunos perfiles, no solo reparan celulares. También tocan PCs, consolas y venden fundas o vidrios templados. La base de datos debe ser flexible. No crees una tabla que se llame celulares, llamala equipos o dispositivos y agregale un campo de tipo categoria_id (Celular, PC, Consola).

## Paso 4 — Resumen de la Investigación de campò (fuentes públicas con búsqueda y generación con IA)

1. Gestión de Trabajos y Registró (El caos del papel y WhatsApp)

- Cómo registrar: Muchos talleres pequeños o pymes usan cuadernos, blocks de notas, Excel o directamente mensajes de WhatsApp.

- Consecuencias: Pérdida de datos del equipo (como el IMEI o contraseñas), confusión sobre qué técnico tiene asignado cada aparato y reclamos de clientes sobre raspaduras o accesorios que "ya venían con el equipo". [1, 2, 3, 4]

2. Comunicación y Estados de Reparación (La interrupción constante)

- Cómo informan: Mediante llamadas telefónicas o respondiendo mensajes manualmente a medida que el cliente insiste.

- Consecuencias: El técnico pierde entre 1 y 2 horas al día atendiendo el teléfono para decir "todavía lo estamos revisando". Esto frena la productividad del taller y genera desconfianza y fricción con el cliente. [1, 2]

3. Presupuestos y Cobros (Falta de seriedad y pérdidas)

- Cómo gestionan: Calculan a ojo o consultan listas desactualizadas. Envían el precio por texto sin un desglose formal.

- Consecuencias: Los clientes tardan días en responder o rechazar el presupuesto una vez desarmado el equipo. Al no exigir una seña o firma digital de aceptación, el taller pierde el tiempo invertido en el diagnóstico básico. [1, 2, 3]

4. El Gran Talón de Aquiles: El Control de Stock

- Cómo controlan: "A ojo", revisando cajones físicamente al momento de reparar.

- Inconvenientes:

  - Stock fantasma: Creer que hay una pantalla o repuesto guardado, desarmar el equipo y notar que se usó en otro trabajo la semana pasada.

  - Capital inmovilizado: Comprar de más por miedo a quedarse sin piezas, acumulando pantallas o componentes obsoletos que disminuyen las ganancias netas. [1, 2]

5. Tareas Repetitivas ("Ojalá no hiciera esto a mano")

- Transcribir datos del cliente desde un papel al Excel.

- Escribir el mismo mensaje de "Su equipo está listo para retirar" decenas de veces al día.

- Calcular manualmente la ganancia neta restando el costo del repuesto a la mano de obra. [1, 2, 3, 4]

📉 Impacto Financiero y Operativo

| Dimensión Operativa | Tiempo/Dinero Perdido Estimado | Etapa donde se pierde más tiempo |
| --- | --- | --- |
| Atención al Cliente | 1.5 a 2 horas diarias por técnico. | Responder "¿Ya está listo mi equipo?" por canales manuales. |
| Búsqueda de Repuestos | 40-60 minutos al día. | Rastrear si la pieza está en stock o qué proveedor la tiene más barata. |
| Errores de Diagnóstico | 20% a 35% del margen neto afectado. | No registrar el estado inicial del equipo, asumiendo costos de fallas previas. |

🔎 Veredicto Final Según IA: El negocio del servicio técnico está severamente limitado por su administración. Una herramienta todo en uno que unifique reparaciones, clientes, presupuestos, inventario y ventas es una necesidad crítica de supervivencia comercial. [1, 2, 3]. La automatización de procesos disminuye los tiempos muertos de recepción y entrega, convirtiendo las horas perdidas en el teléfono en horas facturables dentro del laboratorio de reparación. [1, 2]

## Paso 5 – Lectura de todo lo relevado

### 1. El problema central no es solamente el stock

Los tres negocios muestran dificultades para seguir y organizar el ciclo completo de una reparación: recepción, diagnóstico, presupuesto, repuestos, reparación, aviso, entrega y cobro.

Conclusión: crear un sistema de gestión de órdenes de trabajo para servicios técnicos, conectado con clientes, presupuestos, repuestos, stock, ventas y analítica, para centralizar la información y evitar pérdidas de tiempo, errores y trabajos olvidados.

### 2. El tiempo es uno de los recursos más importantes

Aparecen tareas improductivas como buscar repuestos, responder consultas, controlar stock, buscar información y administrar.

Conclusión: nuestro objetivo debería ser reducir tiempos improductivos, automatizando tareas repetitivas, centralizando información y mostrando rápidamente qué trabajos requieren atención.

### 3. Los negocios tienen perfiles diferentes

Encontramos desde técnicos independientes hasta talleres con empleados y negocios que además venden productos.

Conclusión: no debemos diseñar para un único tipo de negocio. Hay que identificar las necesidades comunes:

- Gestión de órdenes de trabajo.

- Seguimiento de estados.

- Clientes e historial.

- Presupuestos.

- Repuestos y stock.

- Ventas y cobros.

- Información sobre rentabilidad y tiempos.

Y después permitir roles y funcionalidades adaptables según el tamaño del negocio.

### 4. La información está fragmentada

Actualmente encontramos papel, WhatsApp, Excel, memoria y herramientas mezcladas.

Conclusión: una de las principales oportunidades es centralizar la información del negocio en un único lugar, evitando duplicación, pérdida de información y dependencia de la memoria.

### 5. La rentabilidad aparece como una necesidad importante

Los negocios quieren saber qué reparaciones, productos o servicios realmente generan dinero, pero hoy les cuesta obtener esa información.

Conclusión: el sistema debería transformar los datos operativos en información útil para decidir, mostrando rentabilidad, costos, ventas, stock y rendimiento de las reparaciones.

### 6. La comunicación con el cliente consume tiempo

Los técnicos reciben consultas constantes sobre:

“¿Ya está?”
“¿Cuánto falta?”
“¿Aceptaron el presupuesto?”
“¿Cuándo lo puedo retirar?”

Conclusión: debemos reducir la comunicación manual repetitiva, inicialmente mediante estados claros, plantillas y acciones rápidas; posteriormente podríamos evaluar automatizaciones más avanzadas.

### 7. La IA no debería ser el punto de partida

La IA tiene sentido cuando ya tenemos datos reales del negocio.

Conclusión: primero construimos el núcleo operativo y después incorporamos IA para analizar información, detectar problemas, generar indicadores y ayudar a tomar decisiones.

### 8. Todavía no podemos afirmar que encontramos “el problema del sector”

Solo revelamos 3 negocios.

Conclusión: estos resultados son hipótesis iniciales, no conclusiones definitivas. Tenemos que ampliar la muestra e iterar en un futuro sobre más validaciones profundas sobre los requerimientos.

## Paso 6 – Conclusión general

La hipótesis actual es que los servicios técnicos necesitan una mejor trazabilidad y centralización del ciclo de reparación, reduciendo tiempos improductivos, errores y costos.

Por eso, el posible núcleo de TechFlow sería:

Órdenes de trabajo → Clientes → Presupuestos → Repuestos/Stock → Ventas → Analítica → IA